PROTOS FARM

Sistema de Gerenciamento de Fazendas

USER STORIES

Fase 1 — Fundação e MVP

36 User Stories  |  229 Story Points  |  6 Épicos

Versão 1.0  |  Fevereiro 2026

Meses 1–4 do Roadmap

# Visão Geral da Fase 1

Este documento detalha as user stories da Fase 1 (Fundação e MVP) do Protos Farm, cobrindo os 4 primeiros meses do roadmap. O objetivo desta fase é estabelecer a base técnica do sistema e entregar funcionalidades mínimas para validação com fazendas piloto.

A fase está organizada em 6 épicos com um total de 36 user stories somando 229 story points. As stories seguem o formato padrão: Como [persona], quero [ação], para [benefício], com critérios de aceite verificáveis.

## Resumo por Épico

| Código | Épico | Stories | Points | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPIC-01 | Infraestrutura e DevOps | 5 | 31 | Alta |
| EPIC-02 | Autenticação, Autorização e Multitenancy | 6 | 40 | Alta |
| EPIC-03 | Cadastro de Fazendas, Imóveis Rurais e Produtores | 7 | 45 | Alta |
| EPIC-04 | Gestão de Talhões | 6 | 36 | Média |
| EPIC-05 | Cadastro e Gestão de Rebanho | 7 | 38 | Alta |
| EPIC-06 | App Mobile (Shell e Sync) | 5 | 39 | Alta |
| TOTAL |  | 36 | 229 |  |

## Personas Referenciadas

| Persona | Descrição |
| --- | --- |
| Produtor Rural | Proprietário da fazenda. Visão estratégica, acompanha resultados financeiros e produtividade. Pode ter pouca familiaridade com tecnologia. |
| Gerente da Fazenda | Responsável pela operação diária. Coordena equipes, toma decisões de manejo. Usa desktop e mobile. |
| Agrônomo | Responsável técnico pelo manejo agrícola. Define adubação, defensivos, rotação. Precisa de dados geoespaciais e análises de solo. |
| Gerente Pecuário | Responsável pelo rebanho. Controla reprodução, sanidade, nutrição e comercialização de animais. |
| Vaqueiro | Operador de campo pecuário. Registra pesagens, eventos sanitários, movimentações. Usa exclusivamente mobile. |
| Operador de Campo | Registra operações agrícolas no campo. Usa o app mobile, muitas vezes com conectividade limitada. |
| Desenvolvedor | Membro da equipe técnica. Precisa de infraestrutura bem configurada e documentada. |
| Tech Lead / SRE | Responsável por arquitetura, qualidade de código e infraestrutura. Define padrões técnicos. |

## Definição de Pronto (Definition of Done)

Toda user story só é considerada concluída quando todos os itens abaixo forem atendidos:

- Todos os critérios de aceite verificados e aprovados pelo PO

- Código revisado por pelo menos 1 peer (code review aprovado)

- Testes unitários cobrindo cenários principais (cobertura mínima 70% para lógica de negócio)

- Testes de integração para endpoints de API

- Sem erros de lint ou warnings críticos

- Documentação da API atualizada (OpenAPI/Swagger)

- Migração de banco de dados versionada e aplicável em todos os ambientes

- Funcionalidade acessível para os papéis RBAC corretos (testado)

- Deploy em staging e smoke test aprovado

# Detalhamento das User Stories

## EPIC-01: Infraestrutura e DevOps

5 stories  |  31 story points  |  Alta prioridade: 4 stories

| ID | User Story | Prior. | Pts | Critérios de Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Setup do repositório e estrutura de projeto Como desenvolvedor, quero um repositório monorepo configurado com CI/CD, para eu possa começar a desenvolver com padrões definidos desde o primeiro dia | Alta | 5 | ☐ Repositório Git criado (monorepo com workspaces) ☐ Estrutura de pastas definida (backend, frontend, mobile, infra, docs) ☐ Linting (ESLint/Prettier) e formatação configurados com pre-commit hooks ☐ README com instruções de setup local documentadas ☐ Branch protection rules ativas (main e develop) |
| US-002 | Pipeline de CI/CD Como desenvolvedor, quero um pipeline automatizado de build, test e deploy, para cada commit seja validado e o deploy seja seguro e rastreável | Alta | 8 | ☐ Pipeline CI executa: lint, testes unitários, build e análise estática em cada PR ☐ Pipeline CD faz deploy automático para staging após merge em develop ☐ Deploy para produção via aprovação manual (tag release) ☐ Notificações de falha configuradas (Slack/email) ☐ Tempo total do pipeline CI < 10 minutos ☐ Secrets gerenciados via vault (não hardcoded) |
| US-003 | Provisão de ambientes (dev, staging, prod) Como Tech Lead, quero ambientes isolados e reproduzíveis via IaC, para testes e demos não impactem produção | Alta | 8 | ☐ Terraform/Pulumi provisionando: cluster K8s, banco PostgreSQL, Redis, S3 ☐ Ambientes dev, staging e prod com configs separadas ☐ Banco de staging populado com dados seed realistas (fazendas, talhões, animais) ☐ Variáveis de ambiente documentadas e centralizadas ☐ Destruição e recriação de ambiente dev em < 30 minutos |
| US-004 | Observabilidade e monitoramento Como SRE, quero monitoramento de métricas, logs e tracing desde o início, para problemas sejam detectados antes de impactar usuários | Média | 5 | ☐ Prometheus coletando métricas de CPU, memória, latência de endpoints ☐ Grafana com dashboards de saúde dos serviços ☐ Logs centralizados (Loki ou CloudWatch) com busca funcional ☐ Alertas configurados para: serviço down, latência > 2s, erro 5xx > 1% ☐ Health check endpoints implementados em todos os serviços |
| US-005 | Banco de dados e migrações Como desenvolvedor backend, quero PostgreSQL com PostGIS configurado e sistema de migrações, para mudanças no schema sejam versionadas e auditáveis | Alta | 5 | ☐ PostgreSQL 16+ com extensão PostGIS habilitada ☐ Sistema de migrações configurado (Prisma Migrate, Flyway ou Knex) ☐ Migration inicial com tabelas core (organizacao, fazenda, usuario) ☐ Backup automático diário com retenção de 30 dias ☐ Script de seed com dados de exemplo para desenvolvimento |

## EPIC-02: Autenticação, Autorização e Multitenancy

6 stories  |  40 story points  |  Alta prioridade: 5 stories

| ID | User Story | Prior. | Pts | Critérios de Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-006 | Painel do Super Admin (Protos Farm) Como super admin da plataforma Protos Farm, quero criar e gerenciar organizações (tenants) e seus administradores, para cada novo cliente tenha seu ambiente provisionado e um admin responsável desde o primeiro acesso | Alta | 8 | ☐ Acesso exclusivo para usuários com papel Super Admin (equipe Protos Farm), interface separada (/admin) ☐ Criar organização: nome, tipo de pessoa (PF ou PJ), CPF ou CNPJ (validação conforme tipo), plano contratado, data de ativação, limite de usuários, limite de fazendas ☐ Criar Admin da organização: nome, email, telefone. Sistema envia email com link para definir senha (expiração 48h) ☐ Listar organizações: nome, CPF/CNPJ, plano, status (ativa/suspensa/cancelada), nº de usuários, nº de fazendas, data de criação ☐ Ativar/suspender/cancelar organização (suspensão bloqueia login de todos os usuários, dados preservados) ☐ Alterar plano da organização (upgrade/downgrade de limites) ☐ Resetar senha do Admin de uma organização (gera novo link) ☐ Desbloquear conta de Admin (após excesso de tentativas de login) ☐ Log de auditoria: toda ação do Super Admin registrada com timestamp e IP ☐ Dashboard: total de organizações ativas, usuários totais, uso de armazenamento, organizações por plano |
| US-007 | Login seguro e gestão de sessão Como usuário do sistema, quero fazer login com email e senha de forma segura, para eu tenha acesso protegido ao sistema com minha identidade verificada | Alta | 5 | ☐ Login com email + senha retornando JWT (access token 15min + refresh token 7 dias) ☐ Fluxo de 'esqueci minha senha' com link por email (expiração 1h) ☐ Rate limiting em tentativas de login (máx. 5 por minuto, bloqueio temporário de 15min após 10 falhas) ☐ Senha armazenada com bcrypt (cost factor >= 12) ☐ Força de senha mínima: 8 caracteres, 1 maiúscula, 1 número, 1 especial ☐ Logout encerra sessão e invalida refresh token ☐ Sessão única por dispositivo ou múltiplas sessões (configurável pelo Admin) ☐ Primeiro acesso (via link do Admin ou Super Admin): tela de 'Definir Senha' com validação de força |
| US-008 | Login social e SSO Como usuário, quero fazer login com minha conta Google, para eu não precise memorizar mais uma senha | Média | 3 | ☐ Botão 'Entrar com Google' funcional na tela de login ☐ Login social só funciona se o email já estiver vinculado a um usuário criado pelo Admin (sem auto-cadastro) ☐ Vinculação de conta Google a conta existente (mesmo email) no primeiro login social ☐ Token OAuth armazenado de forma segura (nunca no frontend) ☐ Admin pode habilitar/desabilitar login social para a organização |
| US-009 | Gestão de usuários pelo Admin da Organização Como admin da organização, quero criar, editar e gerenciar os usuários da minha organização, para eu controle quem tem acesso ao sistema e com quais permissões, sem depender do suporte da Protos Farm | Alta | 8 | ☐ Criar usuário: nome, email, telefone, papel (role), fazenda(s) com acesso (selecionar uma, várias ou todas). Sistema envia email com link para definir senha ☐ Controle de acesso por fazenda: Admin define para cada usuário quais fazendas ele pode ver e operar. Usuário sem acesso a uma fazenda não vê seus dados em nenhum módulo ☐ Editar usuário: alterar papel, fazendas permitidas, dados pessoais ☐ Ativar/desativar usuário (desativado não consegue logar, dados preservados) ☐ Resetar senha de qualquer usuário da organização ☐ Listar usuários: nome, email, papel, fazendas, status (ativo/inativo), último acesso ☐ Busca e filtros por nome, papel, fazenda, status ☐ Limite de usuários conforme plano contratado (alerta ao atingir 80%, bloqueio ao atingir 100%) ☐ Convite por email com link de primeiro acesso (expiração 7 dias, reenvio possível) ☐ Convite alternativo: gerar link para compartilhar via WhatsApp (mesmo fluxo, link com token único) ☐ Admin não pode excluir a si mesmo nem rebaixar o próprio papel |
| US-010 | Modelo de papéis e permissões (RBAC) Como admin da organização, quero controlar o que cada colaborador pode ver e fazer no sistema através de papéis, para informações sensíveis fiquem protegidas e cada pessoa tenha acesso adequado ao seu trabalho | Alta | 8 | ☐ Hierarquia de papéis: Super Admin (plataforma) > Admin (organização) > Gerente > Agrônomo > Financeiro > Operador de Campo > Vaqueiro > Consultor (somente leitura) ☐ Cada papel com permissões granulares pré-definidas (CRUD por módulo): ex.: Operador pode criar operação de campo mas não pode ver financeiro ☐ Admin pode criar papéis customizados clonando um existente e ajustando permissões ☐ Permissões por fazenda: um Gerente pode ter acesso à Fazenda A e B mas não à C ☐ Permissões aplicadas tanto na API (middleware) quanto na UI (menus e botões condicionais) ☐ Tela de gerenciamento de papéis com matriz de permissões (módulo x ação x papel) ☐ Log de auditoria: quem fez o quê, quando e em qual fazenda (retenção mínima 2 anos) |
| US-011 | Multitenancy e isolamento de dados Como super admin da plataforma, quero que os dados de cada organização sejam completamente isolados no nível da infraestrutura, para nenhum usuário de uma organização consiga acessar dados de outra organização, garantindo privacidade e segurança entre clientes | Alta | 8 | ☐ Isolamento por organização (tenant) no nível de banco (Row-Level Security no PostgreSQL) ☐ Toda query filtrada automaticamente por tenant_id via middleware — desenvolvedor não precisa lembrar de filtrar ☐ Impossibilidade de acessar dados de outro tenant via API (testado com pentest básico) ☐ Super Admin pode acessar dados de qualquer organização para suporte técnico (com log de auditoria obrigatório) ☐ Dados de seed criam 2+ organizações para validar isolamento em testes automatizados ☐ Dentro da organização, o controle de acesso às fazendas é responsabilidade do Admin (via RBAC — US-009 e US-010): o Admin define quais fazendas cada usuário pode acessar ☐ Usuário só visualiza e opera nas fazendas que o Admin da organização liberou para ele ☐ O seletor de fazenda (US-017) lista apenas as fazendas às quais o usuário tem acesso, não todas da organização |

## EPIC-03: Cadastro de Fazendas, Imóveis Rurais e Produtores

7 stories  |  45 story points  |  Alta prioridade: 6 stories

| ID | User Story | Prior. | Pts | Critérios de Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-012 | Cadastro de fazenda (imóvel rural) com múltiplas matrículas Como produtor rural, quero cadastrar minha fazenda informando que ela pode ser composta por uma ou mais matrículas de cartório, para o sistema reflita a estrutura fundiária real do imóvel e eu atenda às exigências de CAR, ITR e SNCR | Alta | 8 | ☐ Formulário com: nome da fazenda, apelido, endereço, município, UF, CEP, área total (ha) ☐ Identificadores oficiais: CIB (Cadastro de Imóvel Rural na RFB — ex.: 2.740.520-6), Código INCRA/SNCR (ex.: 434.205.014.320-4), nº CCIR, número do CAR (código alfanumérico completo) ☐ Dados do CCIR: classificação fundiária (minifúndio, pequena, média, grande propriedade), se produtiva ou improdutiva, módulo fiscal (ha), nº de módulos fiscais, fração mínima de parcelamento ☐ Matrículas do imóvel: adicionar 1 ou mais matrículas — para cada uma: número, CNS do cartório (código nacional da serventia), nome do cartório, comarca, UF, livro, data do registro, área (ha) ☐ Validação: soma das áreas das matrículas deve ser coerente com a área total (alerta se divergência > 5%) ☐ Dados ambientais (do DITR/CAR): área de preservação permanente (ha), reserva legal (ha), área tributável, área aproveitável, grau de utilização (%) ☐ Localização via pin no mapa ou coordenadas (lat/long) — preencher automaticamente a partir do CAR quando disponível ☐ Validação: área > 0, UF válida, município existente (lista IBGE), CIB formato válido ☐ Fazenda associada automaticamente à organização do usuário logado ☐ Upload de documentos: matrícula(s) digitalizada(s), CCIR (PDF), CAFIR, CNIR, DITR, croqui, fotos da sede ☐ Uma organização pode ter N fazendas (listagem na tela principal com seletor de fazenda ativa) |
| US-013 | Cadastro de produtor rural (entidade fiscal) Como gerente administrativo, quero cadastrar os produtores rurais vinculados à organização com dados fiscais completos, para o sistema emita NF-e corretamente e eu atenda às obrigações fiscais (LCDPR, FUNRURAL) por produtor | Alta | 8 | ☐ Tipo de produtor: Pessoa Física (CPF), Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Sociedade em Comum de Produtor Rural (dois ou mais CPFs operando juntos com IE compartilhada, sem CNPJ — previsto no Código Civil) ☐ Dados do produtor PF: nome completo, CPF, endereço fiscal, data de nascimento, CPF do cônjuge, registro INCRA ☐ Dados do produtor PJ: razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, representante legal ☐ Dados da sociedade em comum: nome da sociedade, CPFs dos participantes com nome e percentual, responsável principal ☐ Inscrições Estaduais como sub-cadastro do produtor: um produtor pode ter múltiplas IEs ativas na mesma UF, cada IE vinculada a uma fazenda e atividade específica (ex.: IE 001418131.00-86 → Faz. Limeira, café; IE 001418131.01-67 → Faz. Faria, bovinos leite) ☐ Para cada IE: número, UF, CNAE/atividade (ex.: 0134-2/00 Cultivo de café, 0151-2/02 Criação de bovinos para leite), regime de apuração (débito/crédito), categoria (1º estab./demais/único), fazenda vinculada, data de inscrição, situação (ativo/suspenso/cancelado), data fim do contrato (se aplicável), optante programa de leite (sim/não) ☐ Validação: mesma IE não pode ser cadastrada duas vezes, formato de IE validado por UF ☐ Um produtor pode estar vinculado a múltiplas fazendas (ex.: proprietário de 3 fazendas, ou arrendatário em 2) ☐ Uma fazenda pode ter múltiplos produtores vinculados (co-proprietários, arrendatário + proprietário) ☐ Tipo de vínculo produtor-fazenda: proprietário, arrendatário, comodatário, parceiro, meeiro, usufrutuário, condômino ☐ Percentual de participação por produtor na fazenda (ex.: 50%/50% como condomínio) ☐ Produtor/IE padrão por fazenda: cada fazenda tem uma IE principal para emissão de NF-e. Como cada IE é um estabelecimento fiscal distinto, a NF-e sai com a IE do estabelecimento de origem da mercadoria (ex.: café da Limeira → IE 001418131.00-86; leite da Faria → IE 001418131.01-67). Séries numéricas distintas por IE (faixa 920-969), conforme NT 2018.001 ☐ Dados fiscais para NF-e: regime tributário (real, presumido, simples, isento), CNAE principal, tipo de atividade rural ☐ Upload de documentos: comprovante(s) de IE, CCIR, CAFIR, CNIR, DITR, contrato de arrendamento (se aplicável) |
| US-014 | Vinculação produtor-fazenda-matrícula e condomínio Como gerente administrativo, quero vincular cada produtor às fazendas e matrículas correspondentes, inclusive em situações de condomínio, para o sistema saiba quem é responsável fiscal por cada área e gere documentos e obrigações corretamente | Alta | 5 | ☐ Tela de vinculação: selecionar produtor → selecionar fazenda(s) → para cada fazenda, selecionar matrícula(s) vinculada(s) ao produtor ☐ Tipo de vínculo: proprietário, condômino, arrendatário, comodatário, parceiro, meeiro, usufrutuário — e percentual de participação ☐ Suporte a condomínio (caso real: Lucas 50% + Eunice 50% como proprietários; Lucas 50% + Sérgio 50% como condôminos no ITR/DITR) ☐ Data de início e fim do vínculo (para arrendamentos com prazo) ☐ Alerta de vencimento de contrato de arrendamento ou IE com data de fim (30/60/90 dias antes) ☐ Validação: soma dos percentuais de participação por fazenda/matrícula = 100% (alerta se diferente) ☐ Visão por produtor: lista de todas as fazendas, matrículas e IEs vinculadas ☐ Visão por fazenda: lista de todos os produtores vinculados com tipo, percentual e IEs ativas ☐ Indicação de quem é o contribuinte declarante do ITR (DITR) e quem são os demais condôminos ☐ Impacto fiscal: ao emitir NF-e, o sistema identifica automaticamente a IE do estabelecimento de origem (fazenda). A NF-e sai com CPF do produtor + IE da fazenda emitente, com série numérica própria por IE (faixa 920-969) ☐ Impacto LCDPR: cada produtor PF tem seu próprio livro caixa segregado por CPF |
| US-015 | Upload e importação de perímetro da fazenda (shapefile/KML) Como produtor ou agrônomo, quero importar o perímetro da fazenda a partir de um arquivo georreferenciado, para o sistema tenha o contorno exato da propriedade para cálculos e visualização | Alta | 8 | ☐ Upload de arquivos: .shp (com .dbf, .shx, .prj), .kml, .kmz, .geojson ☐ Parser converte para geometria PostGIS (SRID 4326) ☐ Cálculo automático de área a partir da geometria importada ☐ Exibição do perímetro no mapa com preenchimento semitransparente ☐ Validação: geometria fechada, sem auto-interseção, área coerente (alerta se diff > 10% da área informada) ☐ Possibilidade de desenhar o perímetro manualmente no mapa como alternativa ☐ Sobreposição de matrículas: importar perímetro de cada matrícula individualmente (opcional) para ver as divisões internas |
| US-016 | Visualização da fazenda no mapa Como gerente da fazenda, quero ver minha fazenda em um mapa interativo com camadas, para eu tenha uma visão espacial completa da propriedade | Alta | 8 | ☐ Mapa base com opções: satélite, topográfico, híbrido (Mapbox ou Google Maps) ☐ Perímetro da fazenda renderizado com estilo customizável ☐ Camada de matrículas: contorno de cada matrícula dentro da fazenda (quando cadastrada) ☐ Zoom para limites da fazenda ao selecioná-la ☐ Camadas toggle: perímetro, matrículas, talhões, pastos, sedes/estruturas, APP/Reserva Legal ☐ Popup com informações ao clicar em cada área ☐ Responsivo: funcional em desktop e mobile ☐ Performance: renderização de até 500 polígonos sem lag perceptível |
| US-017 | Seletor de fazenda e contexto multi-fazenda Como usuário com acesso a múltiplas fazendas, quero alternar facilmente entre fazendas e ver dados consolidados ou por fazenda, para eu gerencie todas as propriedades da organização sem sair do sistema | Alta | 5 | ☐ Seletor de fazenda no header: dropdown com apenas as fazendas que o Admin liberou para o usuário logado (não todas da organização) ☐ Opção 'Todas as fazendas' para visão consolidada — só consolida as fazendas com acesso (dashboards, relatórios, mapas) ☐ Ao selecionar uma fazenda: todo o sistema filtra por aquela fazenda (talhões, animais, estoque, operações, financeiro) ☐ Busca por nome ou município no seletor (para organizações com muitas fazendas) ☐ Lista com: nome, município/UF, área total, nº de talhões, cultura principal ☐ Card view e list view como opções de visualização na tela de gestão de fazendas ☐ Última fazenda selecionada é lembrada ao relogar ☐ Filtros por UF, faixa de área e cultura |
| US-018 | Edição e exclusão de fazenda Como proprietário, quero editar os dados ou excluir uma fazenda, para eu mantenha as informações atualizadas ou remova propriedades que não gerencio mais | Média | 3 | ☐ Edição de todos os campos do cadastro (fazenda, matrículas, vínculos) ☐ Re-upload de perímetro mantendo histórico (versão anterior acessível) ☐ Exclusão lógica (soft delete) com confirmação em duas etapas ☐ Exclusão bloqueada se houver safras ativas, animais ou lançamentos financeiros vinculados ☐ Apenas papel Proprietário pode excluir; Gerente pode editar |

## EPIC-04: Gestão de Talhões

6 stories  |  36 story points  |  Alta prioridade: 3 stories

| ID | User Story | Prior. | Pts | Critérios de Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-019 | Cadastro de talhão com georreferenciamento Como usuário da fazenda, quero cadastrar talhões desenhando no mapa ou importando arquivo, vinculados à fazenda, para cada área produtiva da fazenda esteja mapeada individualmente e vinculada à propriedade correta | Alta | 8 | ☐ Criação de talhão via: desenho no mapa (polígono), upload de arquivo (shp/kml/geojson), ou digitação de coordenadas ☐ Campos: nome/código, área (auto-calculada da geometria), tipo de solo, cultura atual, cultura anterior, observações ☐ Vinculação obrigatória a uma fazenda: talhão pertence a uma e somente uma fazenda ☐ Vinculação opcional a uma matrícula dentro da fazenda (quando a fazenda tem múltiplas matrículas) ☐ Validação: talhão deve estar contido no perímetro da fazenda (alerta se extrapolar) ☐ Validação: sem sobreposição > 5% com outros talhões existentes ☐ Cálculo automático de área em hectares a partir da geometria ☐ Cor do talhão no mapa baseada na cultura atual ☐ Totalização: soma das áreas de todos os talhões vs. área total da fazenda (área não talhonada visível) |
| US-020 | Importação em massa de talhões Como agrônomo com muitos talhões já mapeados, quero importar todos os talhões de uma vez a partir de um único arquivo, para eu não precise cadastrar manualmente cada um dos 50+ talhões | Alta | 5 | ☐ Upload de shapefile/KML com múltiplos polígonos (um por talhão) ☐ Mapeamento de colunas do arquivo para campos do sistema (nome, cultura, solo) ☐ Preview em tabela + mapa antes de confirmar a importação ☐ Relatório pós-importação: X importados, Y ignorados (com motivo) ☐ Importação parcial possível (ignora inválidos, importa válidos) |
| US-021 | Visualização de talhões no mapa Como gerente, quero ver todos os talhões da fazenda no mapa com informações visuais, para eu tenha uma visão clara da distribuição das culturas | Alta | 5 | ☐ Talhões coloridos por cultura (legenda visível) ☐ Tooltip no hover: nome, cultura, área, produtividade última safra ☐ Click abre painel lateral com detalhes completos ☐ Filtro por cultura, safra e status (plantado, colhido, pousio) ☐ Label com nome/código do talhão visível em zoom adequado ☐ Área total por cultura exibida em resumo |
| US-022 | Edição de geometria do talhão Como agrônomo, quero ajustar o contorno de um talhão existente, para eu corrija imprecisões ou reflita mudanças reais na divisão de áreas | Média | 5 | ☐ Modo de edição com drag de vértices do polígono ☐ Adição e remoção de vértices ☐ Área recalculada em tempo real durante a edição ☐ Confirmação antes de salvar com comparativo (área antiga vs. nova) ☐ Histórico de alterações de geometria mantido |
| US-023 | Subdivisão e merge de talhões Como agrônomo, quero dividir um talhão em dois ou unir talhões adjacentes, para eu reflita mudanças no planejamento de uso do solo | Baixa | 8 | ☐ Subdivisão: desenhar linha de corte sobre talhão existente ☐ Dois novos talhões criados automaticamente com geometrias resultantes ☐ Merge: selecionar 2+ talhões adjacentes e unificar ☐ Dados históricos dos talhões originais preservados ☐ Nomes dos novos talhões sugeridos (editáveis) |
| US-024 | Histórico de uso do talhão Como agrônomo, quero ver o histórico de culturas e operações de cada talhão, para eu planeje rotação de culturas com base no que já foi plantado | Média | 5 | ☐ Timeline visual: safra a safra com cultura, produtividade e operações principais ☐ Dados de análise de solo ao longo do tempo ☐ Indicador de rotação (monocultura vs. alternância) ☐ Exportação do histórico em PDF ou CSV |

## EPIC-05: Cadastro e Gestão de Rebanho

7 stories  |  38 story points  |  Alta prioridade: 6 stories

| ID | User Story | Prior. | Pts | Critérios de Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-025 | Cadastro individual de animal Como vaqueiro ou gerente pecuário, quero cadastrar animais com identificação completa, para cada cabeça do rebanho tenha ficha individual rastreável | Alta | 5 | ☐ Campos obrigatórios: brinco (visual), composição racial, sexo, data de nascimento (ou estimativa), categoria (bezerro/a, novilha, vaca em lactação, vaca seca, touro reprodutor, descarte) ☐ Composição racial estruturada: raça pura (selecionar uma raça: Holandês, Gir, Jersey, Pardo Suíço, Guzerá etc.) ou cruzamento com grau de sangue em frações (1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8) ou percentual por raça (ex.: 62,5% Holandês + 37,5% Gir) ☐ Cadastro de raças: tabela pré-carregada com raças bovinas leiteiras, editável pelo admin para incluir raças regionais ☐ Classificação Girolando automática: quando composição envolve Holandês x Gir, sistema identifica o grau (F1 = 1/2, 3/4, 5/8, 3/8, 7/8, PS — Puro Sintético) conforme padrão ABCBRH/Girolando ☐ Tabela de grau de sangue / classificação genealógica: cadastro configurável pelo admin com categorias como PO (Puro de Origem), PC-OC (Puro por Cruza de Origem Conhecida), PC-OD (Puro por Cruza de Origem Desconhecida), GC-01, GC-02, GC-03, PA (Puro de Ascendência), LA (Livro Aberto), CCG (Com Certificado Genealógico), SRD (Sem Raça Definida). Cada registro com: sigla, descrição, raça(s) aplicável(is), associação de referência (ABCBRH, ABCZ, ABCJersey etc.) ☐ Vínculo animal x classificação genealógica: cada animal pode ter grau de sangue atribuído (ex.: Holandês PO, Girolando PC-OC, Gir GC-02), com nº de registro na associação e data de registro quando aplicável ☐ Para animais sem genealogia conhecida: permitir informar composição estimada pelo produtor (ex.: 'mestiço ~1/2 sangue') com flag de 'composição estimada' ☐ Campos opcionais: RFID/chip, nome, pai, mãe, peso de entrada, foto, origem (nascido/comprado), escore de condição corporal (1-5) ☐ Categoria sugerida automaticamente por idade e sexo ☐ Validação: brinco único dentro da fazenda ☐ Associação a um lote e pasto no momento do cadastro |
| US-026 | Importação em massa de animais Como gerente pecuário que já tem planilha com o rebanho, quero importar meu rebanho inteiro de uma vez, para eu não precise cadastrar 500+ animais manualmente | Alta | 8 | ☐ Upload de CSV ou Excel com template padrão para download ☐ Mapeamento de colunas flexível (arrastar e soltar) ☐ Validação pré-importação: brincos duplicados, campos obrigatórios faltantes, formatos inválidos ☐ Preview dos dados antes de confirmar ☐ Relatório pós-importação: X importados, Y com erro (download dos erros) ☐ Criação automática de lotes referenciados no arquivo se não existirem |
| US-027 | Gestão de lotes e categorias Como gerente pecuário, quero organizar os animais em lotes e categorias, para eu gerencie grupos de animais com manejo semelhante | Alta | 5 | ☐ CRUD de lotes com: nome, categoria predominante, local atual (pasto, galpão, bezerreiro, curral, baia etc.), capacidade máxima ☐ Categorias pré-definidas: cria (aleitamento), recria, novilhas, vacas em lactação, vacas secas, touros reprodutores, descarte ☐ Mover animais entre lotes (individual ou em grupo) ☐ Dashboard do lote: qtd animais, peso médio, produção média (L/dia para lotes de lactação), dias no lote ☐ Histórico de composição do lote ao longo do tempo ☐ Alerta quando lote excede capacidade do local (pasto ou instalação) |
| US-028 | Cadastro de pastos, piquetes e instalações Como gerente pecuário, quero cadastrar os locais onde os animais ficam (pastos e instalações), para eu controle a lotação, o rodízio de pastagens e a ocupação das instalações | Alta | 5 | ☐ Tipo do local: pasto/piquete (área aberta com forrageira) ou instalação (galpão, bezerreiro, curral, baia, sala de ordenha, estábulo etc.) ☐ Para pastos: cadastro via desenho no mapa ou upload de arquivo (como talhões), área auto-calculada, tipo de forrageira, capacidade em UA, status (em uso, descanso, reformando) ☐ Para instalações: nome, tipo, capacidade (nº de animais ou UA), localização no mapa (ponto ou polígono), status (ativo, em manutenção, inativo) ☐ Associação de lote(s) atual(is) ao local ☐ Visualização no mapa com cor por tipo e status ☐ Indicador visual de taxa de lotação/ocupação (verde/amarelo/vermelho) |
| US-029 | Ficha individual do animal Como gerente pecuário, quero ver todas as informações de um animal em uma única tela, para eu tenha o histórico completo para decisões de manejo | Alta | 5 | ☐ Dados cadastrais com foto (se houver) ☐ Genealogia: pai, mãe, filhos ☐ Histórico de pesagens com gráfico de evolução de peso ☐ Histórico sanitário: vacinas, vermifugações, tratamentos, exames laboratoriais e de campo ☐ Histórico reprodutivo: liberação para reprodução, cios observados (com intervalo entre cios), planos de acasalamento, IAs, gestações, partos ☐ Movimentações: fazenda, locais (pastos e instalações), lotes por onde passou ☐ Provas genômicas: seção dedicada com histórico de todas as provas do animal. Cada prova com: data da prova, laboratório (CRV, Zoetis, Neogen, ABS etc.), sumário de referência (ex.: Sumário Girolando 2025), chip/painel utilizado, resultados (PTAs: leite kg, gordura kg/%, proteína kg/%, tipo/conformação, vida produtiva, facilidade de parto, CCS, mérito total). Upload do laudo/certificado em PDF. Um animal pode ter múltiplas provas (atualizações de sumário, diferentes laboratórios). Indicação de qual é a prova mais recente/vigente ☐ Para vacas de leite: gráfico de curva de lactação atual e histórico de todas as lactações (nº, origem parto/indução, duração, produção 305d, pico) |
| US-030 | Busca e filtros avançados do rebanho Como gerente pecuário, quero buscar e filtrar animais por diversos critérios, para eu encontre rapidamente os animais que preciso para uma ação de manejo | Média | 5 | ☐ Busca por brinco, nome ou RFID ☐ Filtros combináveis: raça, sexo, categoria, lote, local, faixa de idade, faixa de peso, com/sem prova genômica, faixa de mérito genético ☐ Filtros especiais: prenhas, vazias, em carência de ordenha, em lactação, secas, aptas para descarte ☐ Resultado com contagem total e peso médio do grupo filtrado ☐ Exportação do resultado filtrado em CSV/Excel ☐ Seleção múltipla para ações em lote (mover, registrar evento) |
| US-031 | Registro de pesagem Como vaqueiro, quero registrar o peso dos animais, para eu acompanhe o desenvolvimento das crias/novilhas e a condição corporal do rebanho | Alta | 5 | ☐ Registro por animal: brinco, peso, data, tipo (nascimento, desmama, rotina, pré-parto) ☐ Cálculo automático de ganho de peso desde última pesagem ☐ Modo de registro rápido: digitar brinco + peso em sequência ☐ Integração futura com balança digital (campo para observação) ☐ Alerta se peso registrado for > 20% diferente do último (possível erro) ☐ Pesagem em lote: pesar e registrar grupo sequencialmente |

## EPIC-06: App Mobile (Shell e Sync)

5 stories  |  39 story points  |  Alta prioridade: 4 stories

| ID | User Story | Prior. | Pts | Critérios de Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-032 | Autenticação no app mobile Como operador de campo, quero fazer login no app com meu email e senha ou biometria, para eu acesse o sistema de forma rápida e segura no campo | Alta | 5 | ☐ Tela de login com email + senha ☐ Login com biometria (fingerprint/face) após primeiro acesso ☐ Manter sessão ativa por 30 dias (refresh token) ☐ Indicador visual de status: online/offline ☐ Tela de seleção de fazenda após login (se acesso a múltiplas) — lista apenas fazendas liberadas pelo Admin |
| US-033 | Navegação principal do app Como operador de campo, quero navegar facilmente entre as principais funcionalidades, para eu execute minhas tarefas diárias sem dificuldade no celular | Alta | 5 | ☐ Bottom navigation com: Início, Mapa, Registrar, Rebanho, Mais ☐ Tela inicial com resumo do dia: tarefas pendentes, últimas operações, alertas ☐ Fontes grandes e botões com área de toque mínima de 48px ☐ Funcional em telas de 5" a 7" ☐ Tema claro e escuro ☐ Carregamento de telas < 2 segundos |
| US-034 | Sincronização offline básica Como operador de campo em área sem internet, quero que o app funcione sem conexão e sincronize quando eu tiver sinal, para eu não perca registros feitos durante o dia no campo | Alta | 13 | ☐ Banco local (SQLite/WatermelonDB) com dados essenciais: fazendas, talhões, animais, lotes, pastos ☐ Operações CRUD offline são salvas localmente com timestamp e flag de 'pendente' ☐ Sync automática quando conexão disponível ☐ Indicador visual de itens pendentes de sync (badge com contador) ☐ Resolução de conflitos: last-write-wins com log do conflito para revisão ☐ Funcionalidade plena sem internet por pelo menos 24h ☐ Progresso de sync visível para o usuário ☐ Dados locais criptografados (SQLCipher ou equivalente) |
| US-035 | Visualização de mapa offline Como agrônomo no campo, quero ver o mapa da fazenda mesmo sem internet, para eu me localize e identifique talhões e pastos em campo | Média | 8 | ☐ Download prévio de tiles de mapa da região da fazenda (cache manual) ☐ Polígonos de talhões e pastos renderizados offline ☐ GPS do celular mostrando posição atual sobre o mapa ☐ Identificação do talhão/pasto atual baseado na posição GPS ☐ Tamanho do cache de mapa configurável (50MB–500MB) |
| US-036 | Registro rápido de operações (mobile) Como operador de campo, quero registrar uma operação de forma rápida pelo celular, para eu não precise voltar ao escritório para lançar o que fiz no campo | Alta | 8 | ☐ Formulário simplificado: tipo de operação, talhão/pasto (sugerido por GPS), data/hora (auto), observações, foto ☐ Seleção de talhão via: mapa, lista ou auto-detecção por GPS ☐ Captura de foto direto da câmera com geolocalização embutida ☐ Salvamento offline com sync posterior ☐ Templates de operações frequentes (ex.: 'pulverização padrão soja') ☐ Tempo para completar registro < 60 segundos |

# Mapa de Dependências

O diagrama abaixo mostra as dependências críticas entre stories. Stories predecessoras devem ser concluídas antes de suas dependentes.

| Story | Depende de | Bloqueia |
| --- | --- | --- |
| US-001 | Nenhuma | US-002, US-003, US-005 |
| US-002 | US-001 | US-003 |
| US-003 | US-001, US-002 | US-004 |
| US-005 | US-001 | US-006, US-009, US-011, US-022 |
| US-006 | US-005 | US-007, US-008, US-029 |
| US-008 | US-006 | US-009, US-010 |
| US-009 | US-005, US-008 | US-011, US-022 |
| US-012 | US-009 | US-012, US-013, US-016 |
| US-013 | US-012 | US-013, US-017 |
| US-017 | US-012 | US-017, US-018, US-019, US-033 |
| US-025 | US-009 | US-023, US-024, US-026, US-028 |
| US-027 | US-022, US-025 | US-026, US-027 |
| US-032 | US-006 | US-030, US-031 |
| US-034 | US-029, US-030 | US-032, US-033 |

# Sugestão de Planejamento de Sprints

Considerando sprints de 2 semanas com uma equipe de 6–8 desenvolvedores (velocidade estimada de 40–50 story points por sprint):

| Sprint | Semanas | Stories | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Sem. 1–2 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-005 | 31 |
| Sprint 2 | Sem. 3–4 | US-006, US-007, US-008, US-009, US-010 | 29 |
| Sprint 3 | Sem. 5–6 | US-011, US-012, US-013, US-014, US-015 | 27 |
| Sprint 4 | Sem. 7–8 | US-016, US-017, US-018, US-019 | 26 |
| Sprint 5 | Sem. 9–10 | US-020, US-021, US-022, US-023, US-024 | 31 |
| Sprint 6 | Sem. 11–12 | US-025, US-026, US-027, US-028 | 20 |
| Sprint 7 | Sem. 13–14 | US-029, US-030, US-031, US-032 | 31 |
| Sprint 8 | Sem. 15–16 | US-033, buffer de débito técnico, testes E2E, preparação para piloto | 8+ |

O Sprint 8 inclui buffer para débito técnico acumulado, testes end-to-end integrados, otimizações de performance e preparação do ambiente de piloto com dados reais das fazendas selecionadas.

# Critérios de Validação do MVP (Gate da Fase 1)

Para considerar a Fase 1 concluída e avançar para a Fase 2, os seguintes critérios devem ser atendidos:

| Critério | Meta | Método de Verificação |
| --- | --- | --- |
| Todas as stories de prioridade Alta concluídas | 100% | Revisão de sprint |
| Cobertura de testes unitários (backend) | > 70% | Relatório de cobertura CI |
| Zero vulnerabilidades críticas (OWASP Top 10) | 0 críticas | Scan de segurança automatizado |
| Tempo de resposta API (P95) | < 500ms | Load test com k6 ou Artillery |
| App mobile funcional offline por 24h | Sem perda de dados | Teste de campo real |
| Sync offline sem perda de dados em 100 operações | 100% consistência | Teste automatizado de sync |
| 2+ fazendas piloto cadastradas com dados reais | Dados importados | Validação com produtor |
| Feedback positivo dos usuários piloto | NPS > 30 | Pesquisa de satisfação |
| Documentação de API publicada | 100% endpoints | Swagger/OpenAPI atualizado |
| Runbook de operações documentado | Completo | Revisão pelo SRE |

Protos Farm — Fase 1: Fundação e MVP  |  36 stories  |  229 points